ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку AI-системы управления детским садом

«Асыл-Аманат» — учебно-воспитательный комплекс

Заказчик и исполнитель: Учебно-воспитательный комплекс «Асыл-Аманат» (ОсОО) — разработка собственными силами

г. Бишкек, Первомайский район, с. Маевка, ул. Тендик-3, дом №1

Тип продукта: внутренняя система для одного учреждения (без мультитенантности)

Версия документа: 2.0 (заменяет v1.0)   |   Дата: 09.09.2026

Источники объёма: (1) ТЗ v1.0 от 09.09.2026 (6 модулей, по лендингу kms-system.com);
(2) коммерческое предложение ОсОО «Кел-Кел Глобал» — 14 модулей (AI, 1С, QR/распознавание лиц, мобильные приложения)

# 1. Общие сведения

## 1.1. Назначение документа и статус версии

Документ версии 2.0 заменяет ТЗ v1.0 от 09.09.2026. Объём функционала расширен до максимального — включены все 14 модулей из коммерческого предложения ОсОО «Кел-Кел Глобал», плюс модуль питания/аллергий из v1.0 (в КП отсутствует).

## 1.2. Цель проекта

Разработать единую AI-систему управления детским садом «Асыл-Аманат», автоматизирующую административные, финансовые и операционные процессы: учёт воспитанников и родителей, финансы и интеграцию с 1С, посещаемость через QR/распознавание лиц, личный кабинет и мобильное приложение родителя, авто-уведомления, дашборд руководителя с AI-аналитикой, учёт питания и медицины.

## 1.3. Модель реализации

Разработка ведётся собственными силами «Асыл-Аманат», без внешнего подрядчика. КП «Кел-Кел Глобал» использовано только как источник полного перечня функционала (объём совпадает с их ТЗ на 14 модулей) — их сроки, бюджет ($12 500 / 5 месяцев) и условия оплаты в данный документ не переносятся, так как не относятся к внутренней разработке.

Важно: полный объём (14+1 модулей, включая AI, 1С, биометрию, два нативных мобильных приложения) — это объём, который у подрядчика с командой оценивался в 5 месяцев и $12 500. Для внутренней разработки собственными силами это кратно больший срок и потребует профильных компетенций (Flutter/React/NestJS/Java, интеграции с 1С, работа с OpenAI API, биометрией). Это не блокирует проект, но должно быть учтено в планировании ресурсов — см. раздел 9.

# 2. Роли и права доступа

| Роль | Доступ | Основные задачи в системе |
| --- | --- | --- |
| Директор / руководитель | Полный доступ: все разделы, dashboard, AI-аналитика | Финансы, отчёты, расходы, стратегические решения, утверждение операций |
| Администратор / управляющий | Все операционные разделы, кроме верхнеуровневых настроек | Дети, родители, оплаты, посещаемость, персонал, документы |
| Бухгалтер | Финансовый модуль, 1С-интеграция, отчёты | Приходные документы, сверка с 1С, задолженность |
| Воспитатель | Своя группа: посещаемость, меню (просмотр), заметки | Отметка посещаемости, ведение журнала группы |
| Медицинский работник (если вводится) | Медицинские карты, прививки, аллергии | Ведение мед. карт, контроль допуска детей |
| Родитель | Личный кабинет / моб. приложение — только карточка своего ребёнка | Оплата, посещаемость, чеки, меню, уведомления, AI-помощник |

Все действия пользователей фиксируются в журнале действий (аудит-лог) — см. модуль 14.

# 3. Функциональные требования по модулям

Нумерация модулей 1–14 сохранена как в КП «Кел-Кел Глобал» для прямой сверки объёма. Модуль 15 добавлен из ТЗ v1.0.

## Модуль 1. Управление воспитанниками

- Электронная карточка ребёнка: ФИО, дата рождения, группа, фото, дата зачисления, статус (активен/выбыл/академ. отпуск).

- Договор с садом: хранение, привязка к ребёнку, статус (действующий/завершён).

- Хранение документов (свидетельство о рождении, мед. допуск и т.п.).

- Управление группами: создание, вместимость, закрепление воспитателя, перевод детей между группами с историей.

- Поиск и фильтрация по группе, статусу, возрасту.

## Модуль 2. Управление родителями

- Карточка представителя (родителя/опекуна): ФИО, контакты, степень родства.

- Привязка нескольких представителей к одному ребёнку (мать/отец/опекун) с раздельным доступом.

- История взаимодействия: обращения, уведомления, платежи.

## Модуль 3. Финансовый модуль

- Начисления: тариф по группе/ребёнку, разовые и ежемесячные начисления, скидки.

- Приём оплат: банковский QR-код, наличные, банковский перевод.

- Автоматический расчёт задолженности на текущую дату, список должников.

- Формирование приходных документов и чеков по каждой оплате.

- История платежей по каждому ребёнку/родителю.

Открытый вопрос: логика тарификации — фиксированная сумма или расчёт от фактической посещаемости (модуль 5). См. раздел 8.

## Модуль 4. Интеграция с 1С

- Двусторонняя синхронизация: оплаты, договоры, контрагенты, финансовые документы.

- Исключение двойного ввода данных между системой и бухгалтерией.

Открытый вопрос: версия и конфигурация 1С, используемая садом (1С:Бухгалтерия / 1С:Управление и т.п.) — от этого зависит протокол интеграции (API/обмен файлами). Уточнить до начала разработки.

## Модуль 5. Управление посещаемостью (QR / распознавание лиц)

- Уникальный QR/штрих-код на каждого ребёнка.

- Сканирование кода камерой смартфона воспитателем или родителем при приходе/уходе.

- Альтернатива — распознавание лица по камере, без карт и сканирования.

- Фиксация точного времени прихода/ухода, автоматическое уведомление родителю.

- Данные посещаемости используются в отчётах и, при необходимости, в финансовых расчётах.

ЮРИДИЧЕСКИЙ РИСК: распознавание лиц — это обработка биометрических персональных данных ребёнка. По законодательству КР о персональных данных для этого требуется отдельное письменное согласие родителя/опекуна, регистрация системы как оператора биометрических данных и особый режим хранения (шифрование, ограниченный доступ, срок хранения). Это не техническая деталь — реализацию модуля нельзя начинать без юридического заключения и формы согласия. Рекомендация: на старте запустить QR-вариант как основной, распознавание лиц — опциональной второй фазой после юридической проверки.

## Модуль 6. Личный кабинет родителя

- Веб-версия личного кабинета: посещаемость, оплаты, чеки, задолженность, меню, новости.

- Доступ ограничен только карточкой своего ребёнка.

## Модуль 7. AI-помощник

- Чат-помощник для родителей: ответы на вопросы об оплате, документах, расписании — на базе OpenAI API.

- Работает 24/7, снижает нагрузку на администратора.

РИСК ПРИВАТНОСТИ: чтобы отвечать на вопросы про оплату и ребёнка, AI-помощник должен иметь доступ к персональным данным (ФИО ребёнка, суммы, даты). При использовании внешнего OpenAI API эти данные уходят за пределы системы третьей стороне. Для детского учреждения это требует: (а) явного согласия родителей на обработку данных через AI, (б) проверки, что API-провайдер не сохраняет и не использует данные для обучения моделей (соответствующая настройка/тариф), (в) по возможности — обезличивания данных в запросах к AI (не передавать ФИО и точные суммы напрямую, использовать внутренние идентификаторы). Решить до реализации модуля.

## Модуль 8. Dashboard руководителя

- Онлайн-сводка: поступления, задолженность, посещаемость, свободные места.

- Доходы / расходы / прибыль в реальном времени.

- Визуализация в виде графиков и ключевых показателей.

## Модуль 9. Авто-уведомления

- Каналы: Telegram, Email, Push (в приложении), WhatsApp.

- Сценарии: ребёнок пришёл/ушёл (модуль 5), начисление/оплата (модуль 3), новости сада.

Уточнение по каналу WhatsApp: в КП предложена реализация через «WhatsApp Web» как бесплатная альтернатива WhatsApp Business API. Это нарушает условия использования WhatsApp (автоматизация через веб-клиент запрещена официальными правилами Meta) и создаёт риск блокировки номера без предупреждения. Для системы, завязанной на уведомления о ребёнке, такой риск неприемлем. Рекомендация: закладывать официальный WhatsApp Business API (платный, но стабильный) либо ограничиться Telegram + Email + Push на первом этапе.

## Модуль 10. Автоматические отчёты

- Формирование отчётов день/неделя/месяц: посещаемость, финансы, задолженность.

- Выгрузка в PDF/Excel для руководителя и бухгалтера.

## Модуль 11. Управление расходами

- План/факт расходов сада по статьям (зарплата, питание, коммунальные и т.п.).

- Сравнение план/факт, отклонения.

## Модуль 12. AI-аналитика

- Прогноз поступлений на основе истории оплат.

- Анализ просрочек и должников, выявление паттернов.

- Рекомендации руководителю на основе данных (на базе OpenAI API).

Тот же риск приватности, что и в модуле 7 (AI-помощник) — данные, уходящие во внешний API, должны быть обезличены либо провайдер должен соответствовать требованиям по защите персональных/финансовых данных.

## Модуль 13. Мобильное приложение (iOS + Android)

- Единый код на Flutter — приложения для родителя и для сотрудника (воспитателя).

- Функционал родителя: личный кабинет, оплата, посещаемость, push-уведомления.

- Функционал сотрудника: отметка посещаемости (сканирование QR/распознавание лица), журнал группы.

Публикация в App Store и Google Play требует аккаунтов разработчика (Apple Developer Program — ежегодная платная подписка, Google Play — разовый взнос) и прохождения модерации — заложить в план как отдельную организационную задачу, не только техническую.

## Модуль 14. Безопасность

- Роли пользователей и разграничение доступа (раздел 2).

- Журнал действий (аудит-лог): кто, когда, какое действие совершил в системе.

- Резервное копирование базы данных на регулярной основе.

- Шифрование чувствительных данных (медицинские карты, биометрия, финансы).

## Модуль 15. Питание и меню + учёт аллергий

Добавлено из ТЗ v1.0 — отсутствует в перечне КП.

- Планирование меню на неделю/период (завтрак, обед, полдник).

- Отображение меню родителям в личном кабинете/приложении (просмотр).

- Учёт аллергий и пищевых ограничений в карточке ребёнка, видимых воспитателю и на кухне.

- Предупреждение при совпадении блюда меню с аллергеном ребёнка группы.

Это единственный модуль в системе, напрямую связанный с физической безопасностью ребёнка (риск аллергической реакции). Рекомендация: не понижать его приоритет при планировании этапов, несмотря на то что он отсутствовал в КП подрядчика.

# 4. Нефункциональные требования

## 4.1. Платформа

- Веб-панель администратора/руководителя — адаптивная (React или аналог).

- Мобильные приложения — нативные iOS + Android (Flutter), для родителя и сотрудника.

## 4.2. Языки интерфейса

- Русский — обязателен на старте.

- Кыргызский и английский — по приоритету (см. раздел 8).

## 4.3. Безопасность и защита данных

- Ролевой доступ и аудит-лог (модуль 14).

- Отдельный, повышенный режим защиты для: биометрии (модуль 5), медицинских данных, финансовых данных.

- Согласие родителей на обработку персональных и биометрических данных ребёнка — оформляется отдельным документом до включения соответствующих модулей.

- Резервное копирование БД, план восстановления после сбоя.

## 4.4. Бренд

- Фирменный стиль «Асыл-Аманат»: логотип, оранжевая цветовая схема, шрифт Gotham Pro.

# 5. Технический стек

Ориентир — стек, предложенный в КП «Кел-Кел Глобал» (использован как референс полноты решения, не как обязательство перед подрядчиком):

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Мобильные приложения | Flutter (единый код для iOS и Android) |
| Веб-панель | React |
| Backend / API | NestJS, Java |
| База данных | PostgreSQL, автоматическое резервное копирование |
| AI | OpenAI API — с проверкой условий обработки данных (см. риски в модулях 7 и 12) |
| Интеграции | 1С (модуль 4), банковские QR-платежи, Telegram Bot API, Email (SMTP), WhatsApp Business API |
| Размещение | Облако либо локальный сервер — на выбор |

Собственной команде для реализации этого стека целиком нужны компетенции минимум в 4 направлениях (Flutter, React/NestJS, Java-backend, интеграции 1С/AI). Если такой команды пока нет — стоит явно решить, нанимаются ли отдельные специалисты по направлениям, до утверждения сроков.

# 6. Вне рамок проекта (Out of scope)

- Мультитенантность / поддержка нескольких садиков в одной системе.

- Турникеты и физическое СКУД-оборудование (посещаемость реализуется через камеру смартфона).

- Покупка оборудования (компьютеры, сервер) — не входит в объём разработки, приобретается отдельно.

# 7. Юридические и организационные риски (сводно)

Ниже — все флаги, отмеченные по модулям выше, собраны в одном месте для контроля перед стартом:

| Риск | Требуемое действие |
| --- | --- |
| Распознавание лиц (модуль 5) — биометрия ребёнка | Юридическое заключение + форма согласия родителей до реализации |
| AI-помощник и AI-аналитика (модули 7, 12) — данные во внешнем API | Проверка условий обработки данных провайдером, обезличивание запросов |
| WhatsApp-уведомления через WhatsApp Web (модуль 9) | Заменить на официальный WhatsApp Business API либо исключить канал |
| Публикация в App Store / Google Play (модуль 13) | Аккаунты разработчика, прохождение модерации — организационная задача |
| Хранение медицинских данных (модуль 14/15) | Отдельный уровень доступа, шифрование |

# 8. Вопросы, требующие решения до начала разработки

- Логика тарификации: фиксированная сумма или расчёт от фактической посещаемости?

- Версия и конфигурация 1С для интеграции (модуль 4).

- QR-код как основной способ отметки посещаемости на старте, распознавание лиц — второй фазой после юридической проверки? (рекомендация — да, см. модуль 5)

- Канал WhatsApp: платный Business API или исключить из первой версии?

- Нужны ли кыргызский и английский языки интерфейса на старте?

- Кто ведёт медицинские данные — отдельная роль «медработник» или директор/администратор?

- Состав команды разработки: кто закрывает Flutter, кто — backend, кто — интеграции? Нанимаются ли специалисты извне при нехватке компетенций?

- Банк/провайдер для приёма QR-платежей — уже выбран или требует отдельного решения?

# 9. Ориентировочная последовательность реализации

Логика заимствована из КП (сначала финансовое ядро — оно снимает больше всего ручной работы и окупается первым), адаптирована под собственную разработку без фиксации бюджета и жёстких недель — сроки определяются реальной доступностью команды.

| Этап | Модули | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0 | Проектирование: архитектура, UI/UX-прототипы, схема БД | Фиксирует объём до старта кода |
| 1 | Модули 1, 2, 14 — воспитанники, родители, безопасность/роли | Фундамент данных для всех остальных модулей |
| 2 | Модуль 3 — финансовый модуль | Ключевой ежедневный модуль, снимает больше всего ручного труда |
| 3 | Модуль 4 — интеграция с 1С | Зависит от готового финансового модуля |
| 4 | Модуль 5 (QR-часть) — посещаемость | Распознавание лиц — отдельная подфаза после юр. проверки |
| 5 | Модуль 15 — питание и аллергии | Физическая безопасность детей — не откладывать надолго |
| 6 | Модули 6, 13 — личный кабинет и мобильные приложения | Витрина данных из этапов 1–5 |
| 7 | Модули 8, 10, 11 — дашборд, отчёты, расходы | Аналитика для руководителя |
| 8 | Модули 7, 9, 12 — AI-помощник, уведомления, AI-аналитика | Реализуются последними — зависят от готовых данных и решённых рисков (раздел 7) |
| 9 | Тестирование, обучение персонала, запуск | Проверка по критериям приёмки — раздел 10 |

# 10. Критерии приёмки

- Все 15 модулей реализованы согласно перечисленным пунктам и протестированы на реальных данных сада.

- Роли и права доступа работают корректно (раздел 2).

- Родитель видит только данные своего ребёнка — в веб-кабинете и в мобильном приложении.

- Финансовые расчёты и сверка с 1С дают правильный итог на тестовых данных.

- Уведомления доставляются по всем подключённым каналам без нарушения условий использования сервисов (см. раздел 7).

- Согласия на обработку биометрических и AI-данных получены и хранятся до включения соответствующих модулей в продакшн.

- Мобильные приложения опубликованы в App Store и Google Play либо распространяются альтернативным согласованным способом.

- Резервное копирование данных настроено и проверено на восстановление.